Warszawa, 28 lipca 2020 r.

# Sprawniej jadą towary po torach w województwie kujawsko-pomorskim

Przewóz towarów koleją będzie szybszy, sprawniejszy, bezpieczniejszy, a w wagonach więcej ładunków. To zakładany efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 14 mln zł netto na linii z Inowrocławia do Wapienna. Na objętym pracami odcinku Dziarnowo – Wapienno roboty przekroczyły półmetek. Wymieniono tory, kierowcy sprawniej przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe.

Transport ładunków po torach ogranicza liczbę samochodów na drogach. Na linii wykorzystywanej do przewozów towarowych, po zakończeniu prac między Dziarnowem i Wapiennem pociągi zwiększą prędkość z 40 do 60 km/h. Składy będą mogły zabrać więcej ładunków, gdyż poprawią się parametry trasy - zwiększy się dopuszczalny nacisk z 206 do 221 KN na oś.

Prace przekroczyły półmetek. Między Dziarnowem a Wapiennem wyremontowano tor na odcinku blisko 8 km oraz tory na stacji Wapienno. Wymienione zostały szyny, podkłady oraz tłuczeń. Z efektów prac korzystają kierowcy na przebudowanych przejazdach w Kościelcu, Wielowsi oraz Pakości. Nowa nawierzchnia będzie też na przejazdach w Piechcinie, Zalesiu Barcińskim oraz na drodze Ludkowo – Aleksandrowo. Wykonawcy pozostały prace na 5 km toru. Zakończenie robót planowane jest do października br.

Prace na torach zorganizowane są tak, że zapewniony jest również cykliczny przewóz ładunków do cementowni koło Wapienna oraz do zakładów w Inowrocławiu i Janikowie.

Wartość prac to blisko 14 mln zł netto ze środków budżetowych.

Kontakt dla mediów:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przemysław Zieliński
zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 506 564 659