Łódź, 22 lipca 2025 r.

# Rozpoczęliśmy ostatni etap przebudowy linii Skierniewice – Łowicz

Coraz bliżej finału modernizacji linii Skierniewice – Łowicz. Ruszyły prace między Bełchowem a Skierniewicami. Ich efektem będzie większy komfort podróży i szybsze przejazdy pociągów. W Bełchowie powstanie kładka nad torami. Na dwóch przystankach zostaną wyremontowane perony. Poprawi się obsługa ruchu towarowego. Inwestycja za ponad 82 mln zł netto finansowana ze środków KPO.

Dzięki inwestycji między Skierniewicami a Bełchowem podróżni zyskają wygodny dostęp do pociągów. Obecnie na odcinku od Skierniewic do Bełchowa w torze nr 1 prowadzone są roboty ziemne. Została rozebrana stara sieć trakcyjna. Trwa montaż nowych słupów sieci trakcyjnej.

Przebudowane zostaną perony na przystankach Mokra i Sierakowice Skierniewickie. Wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się wygodnie wsiądą i wysiądą do i z pociągów. Pojawią się nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Perony będą lepiej oświetlone i wyposażone w czytelne oznakowanie.

Bezpieczniejszy i wygodniejszy dostęp do peronów stacji Bełchów zapewni nowa kładka dla pieszych nad torami wyposażona w windy. Obiekt poprawi komunikację pieszo-rowerową w tej miejscowości.

Pociągi pasażerskie przyspieszą do 160 km/h (z obecnych 100 km/h), a towarowe do 100 km/h (z obecnych 70 km/h). W efekcie o kilka minut skróci się czas podróży ze Skierniewic do Łowicza.

Po modernizacji odcinka Bełchów - Skierniewice zapewniony będzie sprawny przejazd składów towarowych. Jest to istotne dla obsługi linii Skierniewice - Łowicz, będącej ważną częścią kolejowego korytarza transportowego wschód - zachód. Inwestycja poprawi przepustowość linii. Z trasy będzie mogła skorzystać większa liczba składów.

– To nie tylko modernizacja linii kolejowej – to inwestycja w mobilność mieszkańców i przyspieszenie rozwoju regionu. Dzięki środkom z KPO skracamy czas przejazdu pociągów, zwiększamy komfort podróży koleją i tworzymy nowoczesną infrastrukturę, która łączy ludzi i miejsca szybciej, wygodniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.

– Wchodzimy w finałowy etap modernizacji linii Skierniewice – Łowicz. Nowe perony, nowoczesna kładka, szybsze pociągi i lepsza obsługa ruchu – to konkretne zmiany, które pasażerowie i przewoźnicy odczują już w przyszłym roku. W Łódzkiem kolej nie zwalnia tempa, lecz przyspiesza i odpowiada na potrzeby mieszkańców – powiedział Piotr Wyborski, Prezes Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakres prac obejmie przebudowę 8-kilometrowego odcinka linii kolejowej (łącznie ponad 16 km torów). Sprawną obsługę pociągów zapewni nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, który będzie zintegrowany z lokalnym centrum sterowania (LCS) w Skierniewicach. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia oraz wymiana nawierzchni na 5 przejazdach kolejowo-drogowych.

Prace na odcinku Bełchów – Skierniewice realizowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 11 na odcinku Łowicz Główny - Skierniewice”. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2026 roku.

Umowa na modernizację odcinka Bełchów – Skierniewice została podpisana z Track Tec Construction sp z o.o.

Wartość kontraktu zawartego z wykonawcą wynosi 82,6 mln zł netto (101,6 mln zł brutto).

Prace między Skierniewicami a Bełchowem są kontynuacją przebudowy linii Skierniewice - Łowicz, ważnej dla ruchu pasażerskiego oraz towarowego. W ramach zadań prowadzonych w latach 2020-2023 zmodernizowano już odcinek Bełchów - Łowicz, stację Bełchów i przystanek Bobrowniki. Wartość tych robót wynosiła ponad 93 mln zł.

Kontakt dla mediów:

Rafał Wilgusiak

zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rzecznik@plk-sa.pl

Tel. 500 084 377