PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Komunikacji i Promocji

Zespół Rzecznika prasowego

ul. Targowa 74 03-734

Warszawa

tel. + 48 22 473 30 02

tel. kom. + 48 662 114 900

rzecznik@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Warszawa, 12 października 2017 r.

Informacja prasowa

Pruszków – z przejściem przez tory

W czwartek, 12 października, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły tymczasowe przejście przez tory w Pruszkowie. Mieszkańcy bezpiecznie i wygodnie będą przekraczać tory w trakcie modernizacji linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Równocześnie przebudowywane będzie przejście poziemne na stacji.

Dziś rano udostępnione zostało tymczasowe przejście dla pieszych w poziomie szyn. Jest zabezpieczone rogatkami, obsługiwanymi przez dróżnika. Tory mogą przekraczać piesi, rowerzyści oraz osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przejście znajduje się przed stacją Pruszków od strony Warszawy.

Modernizacja linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki wiąże się m.in. z przebudową podziemnego przejścia dla pieszych. Zostanie ono zamknięte w poniedziałek 16 października. Pasażerowie ponownie skorzystają z przebudowanego tunelu we wrześniu przyszłego roku.

Prace na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na 22 km odcinku dwutorowej trasy wymienione zostaną tory, sieć trakcyjna i 15 rozjazdów. Przebudowanych zostanie 11 obiektów i wybudowane zostaną 3 nowe: tunel drogowy i tunele dla pieszych. Prędkość składów pasażerskich zostanie podwyższona z 80 km/h do 120 km/h.

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:

Łukasz Kwasiborski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel.: +48 728 418 530