Warszawa, 25 sierpnia 2025 r.

# 5 nowych wiaduktów na „dwójce”. Duże zmiany na trasie kolejowej Warszawa – Terespol!

Dwa w Sulejówku, dwa w Rembertowie i jeden w Wesołej – tyle nowych bezkolizyjnych skrzyżowań zyskała linia kolejowa nr 2 między Warszawą a Siedlcami. Tunele w Sulejówku są już gotowe, te na terenie Warszawy w trakcie budowy. Wszystkie obiekty poprawią bezpieczeństwo i wygodę – zarówno dla kierowców, pieszych, rowerzystów, jak i pasażerów pociągów. Koniec z długim czekaniem przed zamkniętymi rogatkami!

Sulejówek – dwa nowe tunele

Nowy tunel w Sulejówku, otwarty w czerwcu tego roku, znajduje się na skrzyżowaniu ul. Przejazd i Krasińskiego. Zastąpił przejazd kolejowy, dzięki czemu kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami, a pociągi mogą bezpiecznie kursować z Warszawy do Terespola. W tunelu są dwa pasy ruchu, chodnik i ścieżka rowerowa oraz windy dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja kosztowała około 100 milionów złotych i została sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

To już drugi tunel w Sulejówku, który poprawia bezpieczeństwo. Od dwóch lat mieszkańcy korzystają też z tunelu na al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga wojewódzka nr 638), Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Województwem Mazowieckim i Miastem Sulejówek. Kosztowała ok. 60 mln zł netto, z czego 31 mln zł pokryła kolej. Część kosztów została współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rembertów – dwa nowe wiadukty

Do końca 2025 roku planujemy otworzyć 140-metrowy wiadukt na ul. Chełmżyńskiej. Będzie miał jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, windy, pochylnie i schody. Budujemy go razem z miastem za ponad 68 mln zł netto. Za realizację odpowiada firma Intop Warszawa.

Na wiadukcie zakończono budowę chodników i rozpoczęto układanie nawierzchni. Trwają prace przy pochylniach – montowane są gzymsy i system odprowadzania wody. Rozpoczęto montaż wind i budowę schodów.

W części drogowej zakończono prace przy rondzie. Po północnej stronie ustawiane są krawężniki i przygotowywana jest podbudowa drogi. Po południowej stronie trwa układanie kostki brukowej. Montowane jest oświetlenie.

Pod koniec lipca podpisaliśmy razem z Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta Warszawa umowę na budowę tunelu w Rembertowie. W pobliżu jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy, w ciągu ul. Marsa i al. Generała Chruściela „Montera” powstanie 140-metrowy nowoczesny tunel drogowy, który połączy Nowy i Stary Rembertów. Realizacja inwestycji potrwa 2 i pół roku. Prace za ponad 134 miliony złotych wykona konsorcjum firm INTOP SA i INTOP Warszawa. Koszty inwestycji zostały podzielone po równo –dla miasta i PLK SA. Wykonawca dopełnia obecnie formalności, które pozwolą mu na rozpoczęcie prac budowalnych. 21 sierpnia przekazano mu plac budowy.

Wesoła – nowy tunel w budowie

W sąsiedniej Wesołej rozpoczęła się budowa 160-metrowego tunelu na ul. 1 Praskiego Pułku WP. Projekt zakłada dwa pasy ruchu, chodnik, ścieżkę rowerową oraz bezpośrednie połączenia z przystankami kolejowymi i autobusowymi. Tunel będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dostępność zapewnią windy. Przebudowane zostaną również ulice Okuniewska i Bartosza Głowackiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2027 roku. Całkowity koszt to 98 mln zł netto. Budowę prowadzi firma Warbud.

Wykonawca prowadzi teraz prace związane z tymczasową organizacją ruchu. Budowany jest tymczasowy przejazd kolejowy i objazd drogowy, który umożliwi realizację inwestycji. Rozpoczęły się też prace ziemne przy przebudowie ul. Miłej – teren jest przygotowywany pod nową drogę.

Projekt z unijnym wsparciem

Wszystkie wymienione warszawskie inwestycje realizowane są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IIb – część wiaduktowa”, z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021–2027.

Kontakt dla mediów:
Anna Znajewska-Pawluk
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02