Bydgoszcz, 26 lutego 2026 r.

# Bezpieczna podróż przez tory. Modernizujemy przejazdy kolejowo – drogowe w woj. kujawsko – pomorskim

Jest bezpieczniej na blisko 50 przejazdach w woj. kujawsko – pomorskim. Kierowcy przejeżdżają przez tory na skrzyżowaniach z nowymi urządzeniami przejazdowymi i wymienioną nawierzchnią. Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały w ubiegłym roku prace modernizacyjne lub remontowe m.in. na kolejowej trasie z Aleksandra Kujawskiego do Ciechocinka, z Rypina do Jabłonowa Pomorskiego, w Brodnicy, Tucholi, Inowrocławiu czy Śliwicach.

Remont linii kolejowej nr 245, który w grudniu 2025 r. umożliwił powrót pociągów do Ciechocinka po 14 latach oczekiwań, objął również przejazdy kolejowo – drogowe na trasie z Aleksandrowa Kujawskiego do popularnego uzdrowiska. Prace związane z montażem nowych rogatek i sygnalizatorów świetlnych oraz wymianą nawierzchni na przejeździe i dojazdach do torów, zrealizowano na 8 przejazdach m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, Odolionie i Ciechocinku. W Nowym Ciechocinku, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 91, urządzenia na przejeździe powiązano z sygnalizacją drogową, aby usprawnić komunikację pojazdów w tej newralgicznej lokalizacji. Wartość prac w ramach całego zadania wyniosła 38 mln zł netto ze środków własnych PLK SA.

Wymiana nawierzchni na przejazdach i dojazdach do torów, oraz szyn i podkładów, weszła również w zakres prac remontowych na liniach nr 33 i 208 Rypin – Brodnica – Jabłonowo Pomorskie. Kierowcy przejeżdżają sprawniej przez tory w 31 lokalizacjach. Łączna wartość prac wyniosła blisko 115 mln zł ze środków własnych PLK SA.

Konsekwentnie poprawiamy poziom bezpieczeństwa na przejazdach na terenie całego województwa. W ramach budowy nowej mijanki Bydgoszcz Fordon na linii kolejowej nr 209, wymieniliśmy urządzenia przejazdowe na nowe na 2 przejazdach kolejowo – drogowych w Strzyżawie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 80) oraz w Dąbrowie Chełmińskiej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 551). Koszt prac w tych lokalizacjach wyniósł ponad 1,7 mln zł netto (Krajowy Program Odbudowy).

Nowa nawierzchnia (płyty na przejeździe, asfaltowanie dojazdu, szyny i podkłady) są m.in. na przejazdach w Tucholi (ul. Bydgoska; linia kolejowa nr 208), na drodze Kobyla Łąka – Lubień Kujawski (linia kolejowa nr 18), w Trzeciewnicy (linia kolejowa nr 18) oraz w Brodnicy (ul. Poznańska; linia kolejowa nr 33), gdzie dodatkowo w tym roku zabudowane zostaną nowe rogatki. Nowe rogatki zabudowaliśmy już w Śliwicach (ul. Świecka; linia kolejowa nr 215), a na dwóch przejazdach w Warlubiu (droga Bąkowo – Bąkowski Młyn, ul. Szosa Borzechowska; linia kolejowa nr 131) usprawniliśmy funkcjonowanie rogatek i sygnalizatorów świetlnych. Z kolei na przejeździe w Inowrocławiu (ul. Poznańska; linia kolejowa nr 231) wyremontowaliśmy rogatki oraz zamontowaliśmy system monitoringu wizyjnego.

Łączna wartość prac na przejazdach kolejowo – drogowych w regionie, zrealizowanych w 2025 r., wyniosła około 16,5 mln zł netto.

Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie woj. kujawsko – pomorskiego zarządzają około 800 przejazdami kolejowo – drogowymi i przejściami dla pieszych w poziomie szyn. To ponad 7 proc. wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczne przekraczanie linii kolejowych. Więcej o bezpieczeństwie na przejazdach na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

Kontakt dla mediów:

Przemysław Zieliński                                                                                                                              zespół prasowy                                                                                                                              PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 506 564 659