Warszawa, 29 czerwca 2023 r.

# Bełchów – lepsze podróże i przewóz towarów na linii Skierniewice – Łowicz

**Modernizacja stacji Bełchów przekroczyła półmetek. Od czerwca podróżni korzystają
z części nowego wyższego peronu, który zapewnia lepszy dostęp do pociągów. Przebudowany układ torowy po wschodniej stronie stacji sprzyja poprawie obsługi ruchu towarowego. Wartość inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynosi 58,2 mln zł. Finansowanie ze środków budżetowych.**

Dzięki inwestycji wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się będą mogli wygodnie wsiadać i wysiadać z pociągów. Gotowa jest pierwsza krawędź nowego, wyższego peronu, z której pasażerowie korzystają od połowy czerwca. Wcześniej obsługę zapewniał peron tymczasowy. W budowie jest druga krawędź nowego peronu, który po zakończeniu prac zyska nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Będzie lepiej oświetlony
i wyposażony w czytelne oznakowanie.

Na stacji Bełchów zakres prac obejmuje przebudowę 4 torów – dwa z nich już zmodernizowano. Nowy układ torowy zapewni lepszą obsługę ruchu towarowego i pasażerskiego. Wymieniono
7 z 16 rozjazdów. Do wykonania pozostała budowa elementów nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia oraz system monitoringu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Przemysłowej w Bełchowie.

Efektem inwestycji będzie wzrost prędkości przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h
(z obecnych 100 km/h) i towarowych do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Możliwy będzie przejazd cięższych składów z ładunkami o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi linii Skierniewice – Łowicz, będącej ważną częścią kolejowego korytarza transportowego wschód – zachód. Sprawne przejazdy umożliwi przebudowa sieci trakcyjnej
oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”.

W ramach projektu przebudowane w ubiegłych latach zostały tory na odcinku Bełchów – Łowicz oraz zmodernizowany przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.

**Kontakt dla mediów:**

Rafał Wilgusiak

zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rzecznik@plk-sa.pl

Tel. 500 084 377