PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Biuro Komunikacji i Promocji

ul. Targowa 74, 03-734Warszawa

tel. + 48 22 473 30 02

fax + 48 22 473 23 34

rzecznik@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Opole, 31 lipca 2018 r.

Informacja prasowa

Pociągiem z Opola już do Szydłowa – postępuje przebudowa linii do Nysy

Od 1 sierpnia pociągiem pojedziemy z Opola do Szydłowa. 13 tys. ułożonych podkładów, to część prac zapewniających ten efekt. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 w ramach RPO województwa opolskiego prowadzą inwestycję, która zapewni krótszą podróż między Nysą a Opolem. Będą dwa nowe przystanki: Nysa Wschodnia
 i Goszczowice. Wartość prac  to ponad 120 mln zł.

Efektem kolejnego etapu prac na trasie Opole – Nysa będzie przywrócone połączenie kolejowe na odcinku Opole Główne – Szydłów. Pasażerowie korzystają z wygodniejszych peronów na stacji w Komprachcicach i przystanku Opole Chmielowice. Perony są wyposażone w wiaty i tablice informacyjne. Przewidziano także dostosowanie obiektów do obsługi osób
 o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowa toru na odcinku Opole – Szydłów to w m.in. montaż 7 nowych rozjazdów, ułożenie 13 tys. podkładów, 18 km szyn oraz ponad 12 tys. ton tłucznia.

Sprawne podróże dzięki przebudowie wiaduktu

Ważnym zakresem prac była przebudowa kilkunastometrowego wiaduktu kolejowego koło Szydłowa. Stan techniczny obiektu ograniczał sprawny przejazd pociągów z Nysy do Opola. Po wymianie m.in. przęsła i wykonaniu stalowego chodnika, pociągi pojadą ponad dwukrotnie szybciej, nie 40 km/h lecz nawet 120 km/h.

Nowe przystanki – lepszy dostęp do kolei

Prace między Szydłowem a Łambinowicami będą realizowane od sierpnia 
do grudnia. Obejmą wymianę toru oraz budowę nowego przystanku w Goszczowicach. 
Na kolejnym etapie budowany będzie nowy przystanek Nysa Wschodnia, 
w okolicy ul. Morcinka. Przebudowa odcinka Łambinowice – Nysa  rozpocznie się w 2019 r.

Komunikacja podczas prac :

Od 1 sierpnia komunikacja zastępcza autobusowa będzie na odcinku Szydłów – Łambinowice.

Dobra podróż koleją

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podróż pomiędzy Nysą i Opolem skróci się o ok. 40 min – z 1 h 35 min do ok. 55 min. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć 
z prędkością do 120 km/h. PLK zmodernizują 2 stacje: Szydłów i Łambinowice 
oraz 9 przystanków: Opole Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski. Będą one bardziej funkcjonalne i dostosowane do obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfortową podróż zapewnią nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. 
Perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów

Bezpieczny i sprawny przejazd

Inwestycja  obejmuje 48 km linii. Wymienione będą tory oraz zabudowane nowe urządzenia sterowania ruchem. Poprawi się przepustowość linii, co pozwoli na płynniejszy przejazd większej liczby pociągów. Przebudowa 59 przejazdów kolejowo-drogowych oraz nowe urządzenia rogatkowe wraz z sygnalizacją zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Prace obejmą 89 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów 
i 2 wiadukty. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2020 r.

Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel. 694 480 239

rzecznik@plk-sa.pl

Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole nr 287 finansowana jest z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.