Sosnowiec, 5 grudnia 2025 r.

# Stacja Mysłowice wypięknieje - będzie ozdobiona muralem

Stacja Mysłowice zmienia się dla podróżnych, którzy korzystają już z trzech nowych krawędzi peronowych. Wiaty przeszły renowację. Inwestycję rozszerzamy o roboty dodatkowe – będzie nowoczesna informacja dla pasażerów, powstanie też mural, który poprawi estetykę stacji. Wartość prac PLK SA to łącznie 23 mln zł ze środków budżetowych.

Prowadzimy intensywne prace na stacji Mysłowice, która leży na trasie Katowice – Kraków. Pasażerowie korzystają z odnowionego i podwyższonego peronu nr 3 oraz z jednej krawędzi peronu nr 2. Obecne prace koncentrują się na przebudowie sąsiedniej krawędzi i budowie szybów windowych. Wiaty zostały oczyszczone, odmalowaliśmy konstrukcje stalowe, a dachy wymieniliśmy na nowe. Wykonano też prace związane z odwodnieniem peronów i przejścia pod torami oraz budową nowej infrastruktury energetycznej i teletechnicznej. To zakres „mniej widoczny”, ale niezbędny do realizacji kolejnych etapów zadania - budowy wind i systemu informacji pasażerskiej.

Prace w Mysłowicach rozszerzamy o roboty dodatkowe, których wartość to 9 mln zł. Rozbudujemy system dynamicznej informacji pasażerskiej. Elektroniczne wyświetlacze, dzięki którym podróżni zyskają więcej informacji o najbliższych pociągach, pojawią się na wszystkich peronach. Dodatkowym elementem będą osłony przez wiatrem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na peronach 2 i 3. Wybudujemy też dojście do peronu 1 od ul. Powstańców. Wymiana torów przy peronach usprawni przejazd pociągów przez stację. Wykonamy murale, czyli wielkoformatowe malowidła ścienne, które pokryją mur oporowy od ul. Oświęcimskiej i będą estetyczną „wypowiedzią” na temat historii kolei, miasta i regionu. Dodatkowy zakres prac spowoduje przesunięcie terminu zakończenia przebudowy stacji na czerwiec 2026 r.

W czasie wykonywanych prac stacja jest dostępna dla podróżnych, a ruch pociągów prowadzimy zgodnie z rozkładem jazdy. Pasażerów prosimy o sprawdzanie komunikatów umieszczonych w gablotach informacyjnych.

Dzięki zaplanowanym pracom, stacja Mysłowice zostanie przystosowana do obsługi wszystkich podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwią windy. Prace są wykonywane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Dwa perony zostaną przebudowane, a wiaty przejdą renowację. Stację wyposażymy w jasne oświetlenie i nowe nagłośnienie. Codzienne podróże ułatwią czytelna informacja pasażerska oraz wyświetlacze z informacjami o pociągach. Odnowimy też przejście podziemne i zamontujemy monitoring, co zwiększy poziom bezpieczeństwa w drodze na perony i na drugą stronę miasta. Prace wykonaliśmy już na peronie nr 1, gdzie wymieniliśmy nawierzchnię i odnowiliśmy wiatę, zamontowaliśmy ławki i gabloty informacyjne.

Po zakończeniu inwestycji pasażerowie korzystający ze stacji Mysłowice będą mieć do dyspozycji wygodne perony wyposażone w windy oraz odnowione przejście pod torami. Efektem prac będzie większy komfort i bezpieczeństwo w codziennych podróżach do Katowic, Krakowa i Oświęcimia. Inwestycja Polskich Linii Kolejowych S.A. ma wartość 23 mln zł netto ze środków budżetowych.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Głowacka
zespół prasowy
Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571